**Doku KI:**

**Aufgaben:**

Roman: Wie funktionierts (HTML, CSS, JS), Kontaktseite (HTML, CSS, JS), Über uns (HTML, CSS, JS), Aufgaben verteilen  
Nicole: Tutor Seite (HTML, CSS, JS), User Stories, Git erstellen und mergen  
Armin: Über uns (HTML, CSS, JS), Nutzungsbedingungen (HTML, CSS, JS), Datenschutz (HTML, CSS, JS), Footer, Trello Board  
Andra: Landing Page (HTML, CSS, JS), Server, Header

Hindernisse:  
Am Anfang gab es Meinungsverschiedenheiten wegen dem Design. Lösung: im Vorhinein mehr Gedanken machen und besprechen

Landing Page:  
Es war sehr viel Arbeit, aber es hat keine Hindernisse gegeben.

Tutor Seite:  
Am Anfang ist der Text auf die falsche Stelle gekommen. Nach der Zeit haben wir es aber repariert.

Wie funktionierts:  
Es gab Probleme, weil man den Schritt zu schritt Anleitung und die Video-Anleitung erst machen konnte, nachdem die Tutor Seite fertig ist.

Über uns:  
Konflikt: Eine neue Version wurde überschrieben. Lösung: Immer die neuste Version bearbeiten

Kontaktseite (HTML, CSS, JS):  
Es gab Probleme Über das Formular die Infos direkt zu der E-Mail zu schicken.

API-Doku:

* Hilfeseite angeschaut
* Alleine probiert
* Beim API-Workshop wurde die Webseite hergezeigt
* Mit Key die Webseite vom Lehrer nachprogrammiert
* Fehler: Die Funktion die die Emplementierung der API aufgerufen hat war nicht asynchron

Doku

1.Woche:

Planung, Grundstruktur, Design, JS, Responsive Design

2.Woche:

Bug fixes, Designverbesserungen, Node JS angefangen, API-Grundstruktur, Local Storage, Social Media Links

3.Woche:

About US Bilder, Schritt zu Schritt Anleitung, API-Verbindung, Email im Dokument direkt senden

4.Woche:

Zusätzliche Details hinzufügen, herzeigen

5.Woche:

Präsentation